## Slide 1
校园二手书交易网站计划书
构建环保与高效校园二手交易平台
汇报人：G02小组 ：
莫睿廷 宋世博 徐炳凯

## Slide 2
CONTENT
目录
项目背景与目标
01
项目计划与瀑布模型
02
平台功能设计
03
项目组织结构与责任分配
04
项目验收标准
05
06
项目交付清单
07
本次小组分工评分
08
参考文献

## Slide 3
01
项目背景与目标

## Slide 4
校园二手市场现状分析
01
校园二手书交易现状
当前，城院内的二手书交易主要依赖于线下市场和云朵朵论坛，缺乏统一的管理和规范，导致交易效率低下且信息不对称，学生在买卖过程中面临诸多不便。
02
学生对二手书的需求与期待
学生们普遍对购买二手书持积极态度，希望通过这种方式节省开支并获取所需教材。他们期待一个便捷、安全、可靠的平台来满足这一需求，同时也希望交易过程更加透明和高效。
03
二手书资源浪费问题
由于缺乏有效的二手书流通机制，大量有价值的书籍被闲置甚至丢弃，造成了资源的极大浪费。这不仅增加了学生的经济负担，也不利于环保和知识的传播。

## Slide 5
项目意义与目标
环保与节约
校园二手书交易网站旨在通过促进书籍的循环利用，减少新书的采购和废弃书籍的环境影响。每本书在学生间多周转一次，就能减少对新资源的依赖，从而降低生态足迹。
经济实惠
校园二手书交易网站为学生提供了一个经济实惠的书籍交易平台。学生可以通过低价购买到所需教材及其他书籍，不仅节省开支，还能获得更多的阅读资源，实现经济效益与环保效益的双赢。
教育公平
通过校园二手书交易网站，不同经济条件的学生都能获得平等的学习机会。无论家庭背景如何，所有学生都可以通过这个平台获取所需的学习资源，促进教育资源的公平分配。
社区文化
校园二手书交易网站不仅能促进书籍的循环利用，还能增强校园社区的文化氛围。学生间的互助与共享精神将得到提升，形成积极向上、绿色环保的校园文化，推动学校整体文明程度的提升。

## Slide 6
02
项目计划与瀑布模型

## Slide 7
按阶段推进（已完成需求分析）
系统设计阶段
1.概要设计
2.详细设计
3.设计评审
1.前端开发
2.后端开发
3.数据库开发，前后端集成
实现阶段
1.单元测试
2.集成测试
3.系统测试
测试阶段
1.系统部署
2.项目演示
部署与交付阶段
1.系统监控与维护
2.文档整理与项目归档
项目维护阶段

## Slide 8
项目时间安排
11.19 – 11.21单元测试:对每个模块进行单独测试，确保功能模块正确运行。
11.22 – 11.25集成测试:测试前后端和数据库的集成，确保模块间交互正常。
11.26 – 11.29系统测试:进行完整的系统测试，涵盖性能测试、安全性测试和用户体验测试。
2.1 - 12.3系统部署:将系统部署到服务器或云平台，配置好生产环境。
12.4 – 12.7项目演示:向导师或潜在用户演示系统功能，提供用户手册并进行简单培训。
12.8 – 12.14系统监控与维护:监控系统运行情况，收集用户反馈并进行优化调整。
12.15 – 12.24文档整理与项目归档:整理项目开发中的所有文档，包括需求、设计、测试和部署文档，完成项目归档。
测试阶段（1.5周）
03
04
05
部署与交付阶段（1周）
项目维护阶段（2周）
1.10.10～10.13概要设计：设计系统的整体架构，包括前后端模块、数据库设计、API接口。
10.14 ～10.16详细设计:制定详细的功能模块设计方案，包括UI原型图、数据库表结构、API接口文档
。
10.17~10.20设计评审：团队对设计文档进行评审，确保设计方案合理且符合需求。
10.21 – 10.30前端开发:使用React.js开发前端界面，确保UI布局符合设计要求。
10.31- 11.10后端开发:使用Spring Boot WebFlux开发后端API，实现用户管理、书籍管理等主要功能。
11.11 – 11.15数据库开发:使用MongoDB设计和搭建数据库，完成数据表结构和存储接口的实现。
11.16 – 11.18前后端集成:集成前端和后端，与数据库进行对接，进行基本的功能测试，确保系统能够初步运行。
01
02
系统设计阶段（1.5周）
实现阶段（4周）

## Slide 9
03
平台功能设计

## Slide 10
用户注册于管理
用户注册流程
用户注册流程需要简洁明了，提供必要的信息输入框，如用户名、密码、邮箱等。通过手机验证码或邮箱验证增加账户安全性，确保每个用户的唯一性和真实性。
用户权限管理是确保网站安全的重要环节。不同级别的用户拥有不同的操作权限，普通用户只能进行书籍浏览和发布，管理员则拥有审核、管理整个平台等最高权限。
用户隐私保护
用户隐私保护是用户管理的核心内容之一。采用数据加密技术保护用户的个人信息和交易数据，防止数据泄露和非法访问。同时，制定严格的隐私政策，明确用户数据的收集、使用和保护措施。
用户权限管理

## Slide 11
书籍发布与管理
书籍发布流程
书籍发布流程包括用户注册、书籍信息填写和平台审核三个步骤。用户需先注册并登录平台，然后填写书籍详细信息，包括书名、作者、ISBN等，最后提交审核。通过审核后，书籍方可在平台上发布，供用户购买和交易。
书籍分类管理
书籍分类管理是确保用户能够便捷地找到所需书籍的重要环节。系统应提供多维度分类方式，如按学科、年份、出版社等进行分类，同时支持用户自定义标签，提高书籍的曝光率和检索效率。
库存与定价策略
合理设置书籍库存和定价策略是保障交易顺利进行的关键。网站需要根据市场需求和供应情况动态调整库存，同时采用合理的定价策略，如打折促销、满减优惠等，以吸引更多用户参与交易。
用户评价与反馈机制
用户评价与反馈机制是提升平台服务质量和信任度的重要手段。每笔交易完成后，用户可以对书籍进行评价，分享使用感受和体验。平台应建立完善的用户反馈处理机制，及时解决用户问题，不断优化平台服务。

## Slide 12
交易流程与支付方式
买家在挑选到合适的书籍后，会进入确认订单环节。系统会显示书籍详情、价格及预计送达时间等信息，买家可以在此阶段进行最终确认。确认无误后，买家选择支付方式，如支付宝、微信支付或银行转账，完成交易。
支付完成后，平台将根据买家的选择安排物流。可选平邮、快递或自取等方式，确保书籍安全、迅速地送达买家手中。为保障交易体验，平台承诺付款后24小时内发货，并实时跟踪物流状态，提供透明的配送信息。
交易完成后，买家可对书籍和卖家服务进行评价。评价系统有助于提升整个平台的服务质量，同时也为其他用户提供参考。此外，平台还提供售后服务，如退换货政策，确保用户的权益得到保护。
确认订单与支付
03
04
05
物流与配送
评价与售后
用户需要首先注册并登录平台，然后选择发布书籍信息。在此过程中，用户需填写书籍的详细信息，如书名、作者、ISBN、出版年份及价格等。这些信息将帮助买家了解书籍的状况和价值，提高交易效率。
买家可以通过搜索功能或分类浏览来查找自己需要的书籍。平台提供多种筛选条件，如价格区间、出版年份、作者等，便于用户精准定位所需书籍。同时，平台展示书籍的详细信息和卖家信誉，增加交易透明度。
01
02
发布书籍信息
查询与选择书籍

## Slide 13
04
项目组织结构与责任分配

## Slide 14
小组成员及分工
莫睿廷
项目经理
负责项目的整体规划和需求分析负责整体项目管理，包括项目进度的把控、团队协调、技术决策、以及重要问题的解决。
宋世博
负责前端功能的设计与实现，确保用户界面友好、功能完善，并与后端做好接口联调。设计交互体验绝佳的前端页面
徐炳凯
负责后端功能的开发与实现，确保数据处理、逻辑执行的准确性和效率，负责与数据库的交互和后端接口开发。

## Slide 15
05
项目验收标准

## Slide 16
单元测试
对每个模块进行单独测试，确保功能模块正确运行。
功能正常
可以进行书籍的录入，上架、购买、交易等
集成测试
测试前后端和数据库的集成，确保模块间交互正常。。
性能达标
用户验收测试
进行完整的系统测试，涵盖性能测试、安全性测试和用户体验测试。
测试流程
验收标准
安全无漏洞
系统在高并发的情况下仍能稳定运行，支持至少1000个用户同时在线。

## Slide 17
06
项目交付清单

## Slide 18
交付清单
项目文档
需求文档、设计文档、测试文档、用户手册等。
源代码
完整的代码库，包括前端和后端代码。
数据库
部署完成的数据库及数据备份。
服务器
配置好的线上服务器。

## Slide 19
07
本次小组分工评价

## Slide 20
组员得分情况
莫睿廷
任务完成情况（40%） 10 10 10
团队合作与沟通（20%） 9 9 9
责任感与态度（20%） 10 10 10
技术贡献（20%） 7 10 9
总分 9.2 9.8 9.6
宋世博
徐炳凯
ppt制作
项目计划书撰写及项目汇报
项目计划书撰写及模版搜集

## Slide 21
08
参考文献

## Slide 22
参考文献
01
2
《2017年中国图书零售市场报告》，新华网，2017。
《校园二手交易市场调研报告》，G02团队内部调研，2024年。
计划书模板来源：https://blog.csdn.net/2302_79423711/article/details/137493823 -

## Slide 23
Thanks！
感谢观看！