徽标, 公司名称

描述已自动生成

### 会

### 议

### 纪

### 要

项目名称：二手书交易平台

项目成员：宋世博，莫睿廷，徐炳凯（G02）

时间：2024/11/1

**会议主题**：[每周例会

**会议时间**：2024/11/1 下午3点

**会议地点**：宿舍313

**主持人**：莫睿廷

1. **参会人员**

徐炳凯、莫睿廷、宋世博

1. **会议内容**
2. **会议议程**

对本周任务进行规划

1. **主要议题讨论**

**议题一**：上周可行性分析报告分析任务完成

结论：莫睿廷完成的UI设计图情况较好，但存在一些小瑕疵。

徐炳凯模版查找和文档查询情况良好，小组模版未统一，需要修改。

宋世博文档整合和结构优化任务完成优秀。

**议题二**：本周任务分配

**莫睿廷负责ui界面设计的修补**

**宋世博负责文档的完善并整合**

**徐炳凯负责PPT资料整合以及PPT的修补**

**议题三**：任务完成情况

莫睿廷ui界面设计优秀。完成时间：2024/11/2 19:00

徐炳凯完成E-R图绘制良好。 完成时间：2024/11/2 20:00

宋世博完成文档整合和PPT最后检查。 完成时间：2024/11/3 15:00

1. **会议总结**

对本周具体任务进行讨论，并分配任务。主要是对SRS的修订。