徽标, 公司名称

描述已自动生成

### 会

### 议

### 纪

### 要

项目名称：二手书交易平台

项目成员：宋世博，莫睿廷，徐炳凯（G02）

时间：2024/11/17

**会议主题**：验收以及分配任务

**会议时间**：2024/11/17 下午3点

**会议地点**：宿舍313

**主持人**：莫睿廷

1. **参会人员**

徐炳凯、莫睿廷、宋世博

1. **会议内容**
2. **会议议程**

对本周任务详细设计文档任务进行验收

1. **主要议题讨论**

**议题一：本周任务分配确认**

莫睿廷负责HIPO图的补全和总体设计文档的修补以及用户管理模块，书籍管理模块交易管理模块的设计。

宋世博负责评论与反馈管理模块、通知管理模块的设计以及对详细文档设计的框架和内容设计。

徐炳凯负责会议纪要填写和修补，系统管理模块、搜索与展示模块的设计以及里程碑PPT的完成。

**议题二：任务完成情况**

莫睿廷将HIPO的补全，并将总体设计文档修补完成，然后对于用户管理模块，书籍管理模块交易管理模块这三个模块进行完成。完成标志是总体设计文档的修补完成以及三个模块的界面设计、数据库设计、关键算法设计、PDL的完成，完成情况优秀，评分9.5。完成时间：2024/11/16 20:00

徐炳凯完成会议纪要填写和修补，系统管理模块、搜索与展示模块的设计以及里程碑PPT的完成。完成标志是上周会议纪要的续订，俩个模块的界面设计、数据库设计、关键算法设计、PDL的完成、根据俩分文档完成的PPT。完成情况良好，评分8.5。 完成时间：2024/11/17 12:00

宋世博完成评论与反馈管理模块、通知管理模块的设计，以及详细设计文档的框架设计以及对所有完成模块的填充。 完成标志是俩个模块的界面设计、数据库设计、关键算法设计、PDL的完成以及详细设计文档的完成，完成情况良好，评分9.1。 完成时间：2024/11/16 22:00

**议题三：分配任务**

由徐炳凯完成本次会议的会议纪要，并在2024/11/18 18:00前上传至git上，然后莫睿廷完成对详细设计文档的检查并提出修改意见。由宋世博完成对PPT的检查，并提出修改意见。

1. **会议总结**

对本周具体任务（对详细设计报告的撰写）进行讨论，并按照议题一的决策分配任务，然后进行验收。大家总体的任务完成普遍较好。