徽标, 公司名称

描述已自动生成

### 会

### 议

### 纪

### 要

项目名称：二手书交易平台

项目成员：宋世博，莫睿廷，徐炳凯（G02）

时间：2024/11/19

**会议主题**：总结与分配任务

**会议时间**：2024/11/19 下午6：30

**会议地点**：宿舍313

**主持人**：莫睿廷

1. **参会人员**

徐炳凯、莫睿廷、宋世博

1. **会议内容**
2. **会议议程**

对上周任务（设计阶段）进行一个总结并将本周任务翻转课堂1（实现）的任务进行规划

1. **主要议题讨论**

**议题一**：上周设计阶段的任务总结

结论：莫睿廷完成概要设计说明书，总体较好，但是界面设计过于简陋以及缺少了小部分模块的界面设计，问题较大，需要后续补上缺少的界面设计已经将内容更加详细化。

徐炳凯负责的概要设计说明书中的系统管理模块、搜索与展示模块的界面设计缺少，后续需要补上。且负责的俩个部分整合出现问题，总体设计的功能分解模块缺少了系统管理模块，后续需要补上。

宋世博负责的总体设计文档以及评论与反馈管理模块、通知管理模块的设计，完成情况较好。

**议题二**：**本周任务分配以及截止时间**

莫睿廷负责PPT的模版以及7.2的内容。

宋世博7.3-7.6以及甘特图的修补，翻转1PPT的整合完成并将PPT上传至git上

徐炳凯负责会议纪要填写和修补、7.1的内容、7.7-7.9。

**截止时间：11月24日 2点 。 下一次会议验收之前。**

1. **会议总结**

对上周的任务（设计阶段）完成情况进行总结，对本周具体任务（对翻转课堂1（实现））进行讨论，完成翻转1PPT的完成。并按照议题二的决策分配任务