徽标, 公司名称

描述已自动生成

### 会

### 议

### 纪

### 要

项目名称：二手书交易平台

项目成员：宋世博，莫睿廷，徐炳凯（G02）

时间：2024/12/15

**会议主题**：验收以及分配任务

**会议时间**：2024/12/15 下午3点

**会议地点**：宿舍313

**主持人**：莫睿廷

1. **参会人员**

徐炳凯、莫睿廷、宋世博

1. **会议内容**
2. **会议议程**

对本周任务项目实现阶段修补任务进行验收

1. **主要议题讨论**

**议题一：本周任务分配确认**

莫睿廷负责测试部分相关的填充。

宋世博负责程序清单的查漏补全

徐炳凯负责详细设计文档的修补。

**议题二：任务完成情况**

莫睿廷完成测试相关部分的修补，完成标志是测试模块的修订完成，完成情况优秀，评分9.6。完成时间：2024/12/14 20:00

徐炳凯详细设计文档的修补。完成标志是详细文档的修订完成。完成情况良好，评分9.0。

完成时间：2024/12/15 12:00

宋世博完成程序清单的查漏补缺

完成标志是程序清单 查漏补缺的完成，完成情况优秀，评分9.2。

完成时间：2024/12/13 22:00

**议题三：分配任务**

由徐炳凯完成本次会议的会议纪要，并在2024/12/16 18:00前上传至git上

1. **会议总结**

对本周具体任务（项目实现阶段的修订完成）进行讨论，并按照议题一的决策分配任务，然后进行验收。大家总体的任务完成普遍较好。