徽标, 公司名称

描述已自动生成

### 会

### 议

### 纪

### 要

项目名称：二手书交易平台

项目成员：宋世博，莫睿廷，徐炳凯（G02）

时间：2024/12/24

**会议主题**：总结与分配任务

**会议时间**：2024/12/24 下午6：30

**会议地点**：宿舍313

**主持人**：莫睿廷

1. **参会人员**

徐炳凯、莫睿廷、宋世博

1. **会议内容**
2. **会议议程**

对上周任务（**debug的查找与修补**）进行一个总结并将本周任务（**debug的查找与修补**）的任务进行规划

1. **主要议题讨论**

**议题一**：**debug的查找与修补的任务总结**

**徐炳凯完善前端页面的布局格式，**

**宋世博继续调试前后端连接是否存在debug，并修补**

**莫睿廷完成宋世博发现的后端调用问题并修改**

**议题二**：**本周任务分配以及截止时间**

**徐炳凯调试存在的问题，并汇报小组，**

**宋世博部署项目在云服务器上**

**莫睿廷与徐炳凯协同完成存在的问题。**

**截止时间：12月29日 2点 。 下一次会议验收之前。**

1. **会议总结**

对上周的任务（**debug的查找与修补**）完成情况进行总结，对本周具体任务（项目部署）进行讨论，完成项目部署的完成。并按照议题二的决策分配任务