徽标, 公司名称

描述已自动生成

### 会

### 议

### 纪

### 要

项目名称：二手书交易平台

项目成员：宋世博，莫睿廷，徐炳凯（G02）

时间：2024/12/29

**会议主题**：验收以及分配任务

**会议时间**：2024/12/29 下午3点

**会议地点**：宿舍313

**主持人**：莫睿廷

1. **参会人员**

徐炳凯、莫睿廷、宋世博

1. **会议内容**
2. **会议议程**

对本周任务项目部署的任务进行验收

1. **主要议题讨论**

**议题一：本周任务分配确认**

**徐炳凯调试，查找项目存在的问题，并汇报小组后与mrt协同完成发现的问题，**

**宋世博部署项目在云服务器上**

**莫睿廷与徐炳凯协同完成存在的问题。**

**议题二：任务完成情况**

莫睿廷完成debug的修补。完成标志是项目照片上传不了的debug的修复完成，完成情况优秀，评分9.6。完成时间：2024/12/28 20:00

**徐炳凯查找项目存在的问题**。完成标志是查找到求购图书，用户头像等照片的上传不了。完成情况优秀，评分9.0。

完成时间：2024/12/29 12:00

宋世博完成项目在云服务器的部署，完成标志是项目在云服务器部署的完成，完成情况优秀，评分9.2。

完成时间：2024/12/27 22:00

**议题三：分配任务**

由徐炳凯完成本次会议的会议纪要，并在2024/12/30 18:00前上传至git上。

1. **会议总结**

项目基本上进行了完成，对完成任务进行总体总结，

总结经验教训：

在项目启动前应尽可能地与用户沟通，明确和冻结需求。

在项目开发过程中，应及时收集和整合用户反馈，以优化产品功能和用户体验。

合理分配时间和资源，避免在某个阶段或模块上过度投入，可以确保项目的均衡发展。

对于各个人员工作分配即评分

莫睿廷：主要担任项目经理职位，分布任务即审查，同时也负责使用Springboot软件，用java语言完成后端代码端口的封装完成。

评分:9.6

徐炳凯：主要完成前端页面html的设计，完成js.css的文件的完成，然后测试寻找bug，并将bug汇报由小组共同修复。

评分：9.2

宋世博：主要负责完成前端页面上使用vue技术调用后端接口调取各个实体增删改查的方法，并且调用数据库内容。

评分:9.3