徽标, 公司名称

描述已自动生成

### 会

### 议

### 纪

### 要

项目名称：二手书交易平台

项目成员：宋世博，莫睿廷，徐炳凯（G02）

时间：2024/12/29

**会议主题**：验收以及分配任务

**会议时间**：2024/12/29 下午3点

**会议地点**：宿舍313

**主持人**：莫睿廷

1. **参会人员**

徐炳凯、莫睿廷、宋世博

1. **会议内容**
2. **会议议程**

对本周任务项目部署的任务进行验收

1. **主要议题讨论**

**议题一：本周任务分配确认**

**徐炳凯调试存在的问题，并汇报小组，**

**宋世博部署项目在云服务器上**

**莫睿廷与徐炳凯协同完成存在的问题。**

**议题二：任务完成情况**

莫睿廷完成debug的修补。完成标志是项目照片上传不了的debug的修复完成，完成情况优秀，评分9.6。完成时间：2024/12/28 20:00

**徐炳凯调试存在的问题**。完成标志是查找到求购图书，用户头像等照片的上传不了。完成情况优秀，评分9.0。

完成时间：2024/12/29 12:00

宋世博完成项目在云服务器的部署，完成标志是项目在云服务器部署的完成，完成情况优秀，评分9.2。

完成时间：2024/12/27 22:00

**议题三：分配任务**

由徐炳凯完成本次会议的会议纪要，并在2024/12/30 18:00前上传至git上。

1. **会议总结**

对本周具体任务（项目部署的完成）进行讨论，并按照议题一的决策分配任务，然后进行验收。大家总体的任务完成普遍较好。